江苏师范大学

2018年维修改造工程跟踪审计招标文件

（No：2018F20080）

依据《江苏省教育系统建设工程项目审计监督办法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，现对我校2018年维修改造工程跟踪审计单位进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目概况

1.名称：江苏师范大学2018年维修改造工程跟踪审计招标

2.地点：江苏师范大学校内

3.项目编号：2018F20080

4.工程概况：

①项目概况：江苏师范大学2018年维修改造工程,7-10月份施工，工程项目涉及水、电、暖、教学及辅助用房维修装饰改造、学生宿舍改造、各类运动场地维修、实验室改造等。具体内容包括：1、过程造价管理与控制、设计变更、现场签证控制与审查，并及时提交变更合法性、合理性建议；2、参与材料、设备的认质认价审核工作；3、隐蔽性工程验收；4、对处理重大变更项目所需费用进行测算，并提交报告；5、在学校审计处指导下，提供施工过程和工程结算相关的其他咨询服务。

②质量标准：达到国家规范标准。

③服务时间：2018年7月1日至10月31日。

④资金情况：自筹、已落实。

二、投标人的资格条件

1．必须是独立法人，具备合法从事本项目的经营资格。

2．具有工程造价咨询乙级及以上资质，拟派项目负责人具有注册造价工程师执业资格。

3．企业与拟派项目负责人近三年（2015年6月1 日—2018年5月 31日）必须分别具有类似工程跟踪审计业绩。

4．企业应当诚实守信，没有不良记录，项目负责人及组员应当具有较强的协调沟通能力和专业素养。

5．本项目不接受联合体投标。

三、跟踪审计的工作内容

1、过程造价管理与控制、设计变更、现场签证控制与审查，并及时提交变更合法性、合理性建议。

2、参与材料、设备的认质认价审核工作。

3、隐蔽性工程验收。

4、对处理重大变更项目所需费用进行测算，并提交报告。

5、在学校审计处指导下，提供施工过程和工程结算相关的其他咨询服务。

四、跟踪审计质量要求

1、针对本项目，投标人须成立“机构健全，组成人员合理，岗位职责明确，工作制度适用、工作流程规范”的跟踪审计小组（未经业主同意，不得变更）。

2、派驻的跟踪审计人员要服从招标人的管理，遵守学校有关规章制度，深入施工现场实施造价监控，并根据工程建设进度需要，按照招标人的要求适时进行专业技术力量的调配，确保跟踪审计质量。

3、参加跟踪审计的人员需持有相应专业执业资格证书，具有良好的思想品德和专业业务素质。在投标文件中的《拟投入项目跟踪审计人员明细表》中明确，要有有效证明文件。

4、投标人须自备用于跟踪审计的相关设备和软件。在投标文件中明确用于跟踪审计设备的数量、品牌以及软件的版本。

5、投标人参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人一旦中标必须认真履行合同约定和招标文件中的有关要求。

6、中标人要做到公正、公允，所提供的成果必须真实、合理、准确，维护招标人的合法权益。采用的造价控制方法和措施要得当，符合国家的有关政策。

7、中标人在跟踪审计过程中不得有任何不正当行为，一经发现有违规情况，招标人有要求中标人更换派驻现场人员和进行经济处罚的权利。中标人接到招标人提出的要求后必须及时给予书面答复并提出解决方案。如有严重违纪违规行为，招标人有权单方面解除合同，中标人将失去今后在我校校区建设中的合作机会。

五、廉洁承诺及考核办法

1、投标人一旦中标，在签订合同时须一并签订江苏师范大学廉洁审计承诺书。招标人一经发现中标人在跟踪审计过程中有任何不正当行为，有权要求更换派驻现场人员和进行经济处罚。如有招标人认为严重违纪违规的行为，招标人有权单方面提出解除合同，投标人不得以任何借口索取任何费用。

2、跟踪审计结束后，招标人将组织相关部门和校外专家对中标人的跟踪审计质量进行评价，评价结果分为及格、良好和优秀等级。及格等级按照投标报价应计取费用的80%支付跟踪审计费用；良好等级按照投标报价应计取费用的90%支付跟踪审计费用；优秀等级按照投标报价应计取费用的100%支付跟踪审计费用。

# 六、投标文件及投标说明

1、投标文件划分为商务标和技术标。一式六份，其中正本一份、副本五份。正本副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件应统一打印，A4规格。其封面应标明“正本”、“副本”字样，以及投标人的名称、地址、联系电话。

3、投标文件需装袋密封，密封袋正面应标注项目名称、项目编号，投标单位名称、投标时间，同时其上应加盖投标单位公章及其法定代表人印章。

4、商务标主要包括以下内容：投标报价说明、投标报价（见附件一）、投标报价需要说明的其他有关资料等。

其中：跟踪审计费按本文件项目概况中的投资估算价计算。投标人需在投标报价一览表中（见附表格式）详细列出收费率及优惠条件，投标人一旦中标，不得以任何理由再收取其他费用。

投标报价：投标人应根据审计范围、施工时间和主要审计内容，报出跟踪审计咨询收费率。投标人需在投标报价一览表中（见下表）详细列出收费率及优惠条件。

5、技术标主要包括以下内容：企业简介，营业执照、企业资质证书、投标代表人身份证等复印件，法定代表人授权委托书，拟投入的专业技术人员名单及资质复印件，填写《近三年已审计项目一览表》及主要业绩资料复印件，以及完成本次审计任务的组织计划、实施方案及投标承诺(服务承诺、审计质量承诺)等。

6、投标人所提供的资料必须真实有效。如有弄虚作假行为，一经发现取消其投标和中标资格。

七、投标文件递交及有关手续办理

1、本项目实行资格后审，招标人仅在规定时间接收投标文件，提前、逾期或未送达指定地点的投标文件，招标人均不接受。

2、递交投标文件时：

必须持企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件（如公司所在地已经办理三证合一换照手续，请提供新的营业执照原件），企业资质证书原件、法人授权书原件、投标代表个人身份证原件，拟派本项目负责人注册造价工程师执业资格证书原件，投标人近三年业绩证明（2015年6月1 日—2018年5月 31日）原件材料，在递交地点备验。

3、标书费及投标保证金在递交投标文件时一同递交。标书费500元，投标保证金5000元。

4、投标文件接收时间：2018年7月9日14:40-15:00。

接收地点：江苏省江苏市铜山新区上海路101号14号楼403室

5、开标评标时间：2018年7月9日15:00。

八、开标、评标、定标

1、开标述标

全程接受我校监督部门监督，每个投标人述标时间不超过5分钟。

2、评标

（1）成立评标组

评审工作由我校招标办组建的评标组负责，评标组成员人数为五人及以上单数。

（2）评标活动按本文规定的时间、地点举行，全程接受监督部门监督。

（3）评标程序

①符合性审查，剔除无效投标文件。

无效投标文件判定：

符合下列条件之一的为无效投标文件：报价不符合本招标文件要求的；未按本文件要求密封的；发现在评标过程中有弄虚作假情形的；投标报价高于招标控制费率的。

②按照规定的评分办法打分。

③计算投标人总得分，按从高到低排序。

④评标组推荐中标候选人。

⑤确定中标人。

3、评标办法：综合评分法，满分100分。按投标人企业规模、业绩与信誉（包含投标人及项目负责人）、审计工作方案、拟投入的项目组人员配备情况、质量控制方案、报价六个方面综合评价。具体评分细则在本招标文件规定的开标评标当日举行的“标前会”上确定后，当场向所有有效投标人宣布。

4、定标：所有有效投标人中，总得分最高者为中标人。

# 九、付款方式和比例

跟踪审计合同签订、跟踪审计人员进场后，支付跟踪审计咨询收费总价的30%；工程结算审计结束付至跟踪审计咨询收费总价的80%；经跟踪审计质量评价后十个工作日内支付经过考核、计算后应得款项的余款。

- 招标控制价

本项目招标控制费率为4‰，投标报价高于4‰的为无效报价，不参与评标和定标。

十一、投标文件格式（部分）

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的自行制作。

1、投标函

致：江苏师范大学：

我公司仔细研究了本项目招标文件，进行了现场踏勘，清楚项目的基本情况。根据本公司的实际情况，本公司愿意遵守招标文件要求，遵守国家有关政策，特对此项目投标报价如下：

跟踪审计费计算暂按公式“跟踪审计费=维修改造工程总投资*跟踪审计费率”计算，其中跟踪审计费率为      ‰ ，最终审计费总款按工程结算审定金额乘以跟踪审计费率计算。

特此投标。

投标人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字）

2018年    月   日

2、投标报价一览表

| 报价项目 | 维修改造工程预算总价 | 跟踪审计费率 | 跟踪审计费 | 其他优惠条件或需要说明的事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000万元 |  |  |  |

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （投标人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加贵校编号为             项目的招投标活动。委托代理人在此活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人：  （签字）              性别：             年龄：

委托代理人部门：                             职务：

委托代理人（电话）                    （手机）

授权人（法定代表人）：               （签字）

委托代理人：                            （全称并加盖单位章）

日期： 2018年  月    日

委托代理人身份证复印件黏贴处

4、投标人的组织结构及资格信息

| 企业登记信息 |
| --- |
| 企业法人名称 |  |
| 详细住所 |  |
| 法定代表人 |  |
| 组织机构代码 |  |
| 资格等级 |  |
| 证书编号 |  |
| 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 机构电话（含手机） |  |
| 机构传真 |  |
| 企业类型 |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |
| 营业期限 |  |

注：在本页后应附企业法人营业执照副本和资格证书副本复印件。

5、投标人简介

6、拟投入本项目的专职人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 专业 | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：项目负责人应当具备注册造价工程师执业资格。拟投入本项目的专职人员应具有国家规定的与所承担工作岗位相适用的合法资格。依顺序前三人为项目组主要人员。

7、拟投入本项目的专职人员简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |
| 执业资格 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |
| 时间（年月） | 工作简历和主要工作业绩 |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |
| 执业资格 |  |
| 时间（年月） | 工作简历和主要工作业绩 |
| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |
| 执业资格 |  |
| 时间（年月） | 近三年工作简历和主要工作业绩 |

注：本简历表后应附相关人员的身份证、注册证书、职称证书、毕业证书等投标人认为有必要

的所有证件的复印件。简历表必须按照项目组顺序填写，不得少于两人。

8、跟踪审计工作服务方案

注：方案应根据项目的特点和需要实事求是，详细、科学地编制，不得违反我国法律、法规。

9、投标人业绩

（2015年6月1 日—2018年5月 31日）

| 已审结同类项目的详细清单 |
| --- |
| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 中标额 |

注：同类项目是指近三年，即2015年6月1日起至2018年5月31日止已经完成的项目。

10、拟在本项目中任职的项目负责人业绩

（2015年6月1 日—2018年5月 31日）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |
| 已审结同类项目的详细清单 |
| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 中标额 |
| 目前尚未审结的工程建设项目 |
| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 拟完成时间 |

11、拟在本项目中任职的其他专职人员工作业绩

（ 2015年6月1 日—2018年5月 31日）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |
| 同类项目的详细清单 |
| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 中标额 |
| 目前尚未完成的工程建设项目 |
| 时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 拟完成时间 |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  |
| 已审结同类项目的详细清单 |
| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 中标额 |
| 目前尚未完成的工程建设项目 |
| 起止时间 | 项目名称 | 建设单位单位 | 建设单位联系人及电话 | 拟完成时间 |